🚌 GARE MOBILE GB Document de Spécifications Produit (PRD) — Version 2.0 Application Transport Communautaire — Guinée-Bissau

| Version | 2.0 MVP Amélioré |
| --- | --- |
| Date | Mars 2026 |
| Statut | ✅ Prêt pour développement Cursor AI |
| Équipe | Product / Tech / Design |
| Stack | React Native + Spring Boot + PostgreSQL |
| Délai MVP | 11 semaines (4 sprints) |

# 1. Résumé Exécutif

Gare Mobile GB est une application mobile qui digitalise le système de transport routier en Guinée-Bissau. Elle s'adapte au modèle local : départ au remplissage complet, sans horaires fixes, avec gestion de file d'attente dynamique.

⚡ Problème résolu • Les passagers attendent en moyenne 2-4h en gare sans visibilité sur les départs • Les conducteurs remplissent leurs véhicules inefficacement (perte de revenus ~30%) • Les arnaques et conflits de places sont fréquents faute de traçabilité • Aucun système de paiement sécurisé adapté au contexte local n'existe

# 2. Objectifs & KPIs

## 2.1 Objectifs Business

| KPI | Cible | Délai | Méthode de mesure |
| --- | --- | --- | --- |
| Réduction temps d'attente | −50% | M+3 | Enquête terrain avant/après |
| Utilisateurs actifs | 10 000 | M+6 | DAU/MAU Firebase Analytics |
| Conducteurs partenaires | 500 | M+6 | Dashboard admin |
| Taux complétion réservation | ≥ 80% | M+2 | Funnel analytics |
| Uptime API | ≥ 95% | Continu | Grafana / Sentry |
| Note Play Store | ≥ 4.5 ★ | M+4 | Google Play Console |

## 2.2 Objectifs Utilisateurs

| Utilisateur | Objectif principal | Critère de succès |
| --- | --- | --- |
| Passager | Réserver sa place sans attendre physiquement | Temps recherche→réservation < 5 min |
| Conducteur | Optimiser remplissage et revenus | Réduction temps attente départ > 30% |
| Agent de gare | Gérer les embarquements sans conflits | Taux de litiges < 2% |
| Administrateur | Superviser la plateforme en temps réel | Tableau de bord < 3s de latence |

# 3. Utilisateurs Cibles & Personas

## 3.1 Personas Détaillés

| Persona | Profil | Besoins clés | Points de friction actuels |
| --- | --- | --- | --- |
| Aminata, 28 ans (Passagère fréquente) | Commerçante, voyage 2x/sem Bissau↔Bafatá, smartphone Android basique | Savoir quand partir, payer sans cash | Attente imprévisible, arnaques sur les sièges |
| Carlos, 42 ans (Conducteur partenaire) | Propriétaire de taxi-brousse, 15 ans d'expérience, faible alphabétisation numérique | Remplir vite, éviter les passagers fantômes | Places non honorées, bagarre pour sièges |
| Idrissa, 35 ans (Agent de gare) | Employé de gare routière, gère 20+ véhicules/jour | Valider les embarquements rapidement | Papier/stylo, conflits quotidiens |
| Admin Système | Équipe technique, supervise la plateforme | Monitoring, résolution incidents, rapports | Aucun outil centralisé actuel |

# 4. Fonctionnalités MVP — Spécifications Détaillées

## 4.1 Module Recherche & Visibilité (Passager)

| Fonctionnalité | Description | Priorité | Critère d'acceptance |
| --- | --- | --- | --- |
| Recherche par destination | Autocomplétion : Bafatá, Gabu, Buba, Cacheu, Mansoa... | P0 | Résultats < 500ms |
| Filtres avancés | Statut véhicule (En file / Remplissage / Départ imminent), prix max, heure souhaitée | P0 | Filtres combinables |
| Carte des gares | Géolocalisation GPS des gares routières avec marqueurs statut temps réel | P1 | Offline avec cache 24h |
| Estimation attente | Algorithme basé sur historique des départs (ML simple en v1) | P1 | Précision ±20 min |
| Vue liste alternative | Affichage liste pour zones réseau faible | P2 | < 50KB de données |

## 4.2 Module Réservation & Paiement

| Fonctionnalité | Description | Priorité | Critère d'acceptance |
| --- | --- | --- | --- |
| Sélection de siège | Plan visuel du véhicule (8/15/20 places) avec sièges disponibles/occupés | P0 | Mise à jour temps réel |
| Paiement Orange Money | Intégration API officielle, confirmation push | P0 | Taux succès > 95% |
| Paiement Wave | Intégration API Wave Sénégal/Guinée-Bissau | P0 | Taux succès > 95% |
| Paiement MTN Mobile Money | Fallback si Orange indisponible | P1 | Taux succès > 90% |
| QR Code offline | Généré localement, valide 24h, fonctionne sans internet | P0 | Scan en < 2 sec |
| Annulation & remboursement | Annulation jusqu'à 30 min avant départ, remboursement 80% sous 48h | P1 | Process automatisé |
| Reçu numérique | PDF envoyé par SMS/WhatsApp après paiement | P2 | Format lisible sans app |

## 4.3 Module Conducteur — Gestion File

| Fonctionnalité | Description | Priorité | Critère d'acceptance |
| --- | --- | --- | --- |
| Mise à jour statut | Boutons simples : En file → Remplissage → Complet → Parti | P0 | Propagation < 3 sec |
| Scan QR embarquement | Caméra native pour validation billets passagers | P0 | Fonctionne hors ligne |
| Notifications paliers | Alerte automatique à 80% / 90% / 100% de remplissage | P0 | Push + SMS fallback |
| Liste passagers | Manifeste embarquement avec noms et sièges | P1 | Export PDF possible |
| Historique revenus | Tableau récap journalier/hebdo des courses | P2 | Graphiques simples |

## 4.4 Module Hors Ligne — Contrainte Critique

⚡ Exigence réseau Guinée-Bissau La connectivité mobile est intermittente dans de nombreuses régions. Le mode offline est une fonctionnalité CORE, pas optionnelle. • Couverture 3G/4G : ~60% du territoire • Zones rurales : EDGE ou aucun signal • Exigence : l'app doit fonctionner 100% offline pour les fonctions critiques

| Fonction | Mode Online | Mode Offline | Sync |
| --- | --- | --- | --- |
| Consultation gares | Temps réel | Cache local 24h (SQLite) | Auto à reconnexion |
| QR Code billet | Généré serveur | Généré localement (JWT signé) | Validation différée |
| Scan embarquement | Validation API | Validation locale (clé publique) | Log sync à reconnexion |
| Mise à jour statut | Push WebSocket | Queue locale | FIFO à reconnexion |

# 5. Architecture Technique

## 5.1 Vue d'Ensemble — Décisions d'Architecture

⚡ Choix architecturaux justifiés pour le contexte GB • React Native 0.75+ : Une seule codebase iOS/Android, crucial pour réduire les coûts • Spring Boot 3.3+ : Robustesse Java, écosystème mature, équipes backend disponibles • PostgreSQL 16 : JSONB pour flexibilité schéma véhicules + performance requêtes géospatiales • Redis : Cache sessions + WebSocket pub/sub pour statuts temps réel • MinIO : Stockage objets auto-hébergeable (indépendance AWS si budget contraint)

## 5.2 Stack Frontend — React Native

| Bibliothèque | Version | Usage | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| React Native | 0.75+ | Framework mobile | Nouvelle architecture (JSI) plus performante |
| React Navigation | 6.x | Navigation | Standard, bien maintenu, deep linking |
| Redux Toolkit + RTK Query | 2.x | État + fetching | RTK Query remplace Axios + cache automatique |
| NativeWind | 4.x | Styling | Tailwind en mobile, cohérence avec design tokens |
| React Native Paper | 5.x | Composants UI | Material Design 3, accessible |
| react-native-maps | 1.x | Cartes offline | OpenStreetMap compatible + tuiles offline |
| react-native-qrcode-svg | 6.x | Génération QR | SVG = netteté sur tous les écrans |
| react-native-vision-camera | 4.x | Scanner QR | Remplace camera dépréciée, plus performant |
| @react-native-firebase/messaging | 18.x | Notifications push | FCM + APNs unifié |
| @react-native-async-storage | 1.x | Stockage local | Cache offline + préférences utilisateur |
| react-native-mmkv | 2.x | Storage rapide | 10x plus rapide qu'AsyncStorage pour données fréquentes |

## 5.3 Stack Backend — Spring Boot

| Composant | Technologie | Configuration recommandée |
| --- | --- | --- |
| Framework | Spring Boot 3.3+ | Java 21 LTS (Virtual Threads activés) |
| Base de données | PostgreSQL 16+ | PostGIS extension pour requêtes géospatiales |
| ORM | Spring Data JPA + Hibernate 6 | Lazy loading, N+1 queries évités |
| Sécurité | Spring Security + JWT (jjwt 0.12) | Refresh tokens 7 jours, access 15 min |
| Cache | Spring Cache + Redis 7 | Sessions, rate limiting, pub/sub WebSocket |
| WebSocket | Spring WebSocket + STOMP | Mises à jour statut temps réel |
| API Docs | SpringDoc OpenAPI 3 | Swagger UI auto-généré |
| File Storage | MinIO (S3-compatible) | QR codes, reçus PDF, documents |
| Monitoring | Micrometer + Prometheus | Métriques custom exposées à Grafana |

## 5.4 Schéma de Base de Données

| Table | Champs clés | Relations | Index |
| --- | --- | --- | --- |
| users | id, phone, role (ENUM), name, created_at, is_verified | 1→N bookings, 1→N vehicles | idx_users_phone (UNIQUE) |
| stations | id, name, city, lat, lng, is_active | 1→N vehicles | idx_stations_geo (PostGIS) |
| vehicles | id, driver_id, station_id, capacity, current_load, status (ENUM), destination | N→1 users, N→1 stations, 1→N bookings | idx_vehicles_status, idx_vehicles_station |
| bookings | id, user_id, vehicle_id, seat_number, status, qr_token, expires_at | N→1 users, N→1 vehicles, 1→1 payments | idx_bookings_qr_token (UNIQUE) |
| payments | id, booking_id, amount, currency (XOF), provider, provider_ref, status | 1→1 bookings | idx_payments_provider_ref |
| queue_positions | id, vehicle_id, user_id, position, joined_at | N→1 vehicles, N→1 users | idx_queue_vehicle (composite) |

## 5.5 API Endpoints — Spécifications Complètes

| Méthode | Endpoint | Auth | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/register | Public | Inscription par téléphone + OTP SMS |
| POST | /api/auth/login | Public | Login → JWT + refresh token |
| POST | /api/auth/refresh | Refresh Token | Renouvellement access token |
| GET | /api/stations | JWT | Liste gares avec statut véhicules (paginé) |
| GET | /api/stations/{id}/vehicles | JWT | Véhicules actifs d'une gare |
| POST | /api/bookings | JWT | Créer réservation + initier paiement |
| GET | /api/bookings/{id} | JWT (owner) | Détail réservation + QR token |
| DELETE | /api/bookings/{id} | JWT (owner) | Annulation avec calcul remboursement |
| PUT | /api/vehicles/{id}/status | JWT (driver) | Mise à jour statut véhicule |
| POST | /api/vehicles/{id}/scan | JWT (agent) | Valider QR code embarquement |
| POST | /api/payments/{bookingId}/confirm | JWT | Confirmation callback paiement mobile |
| GET | /api/admin/dashboard | JWT (admin) | Métriques temps réel agrégées |
| WS | /ws/vehicles/{stationId} | JWT | WebSocket statuts temps réel |

# 6. Design System & UX

## 6.1 Identité Visuelle

| Token | Valeur | Usage |
| --- | --- | --- |
| color-primary | #1E3A8A | Actions principales, navigation, titres |
| color-success | #10B981 | Confirmations, statut OK, validation |
| color-warning | #F59E0B | Alertes, remplissage > 80%, avertissements |
| color-error | #EF4444 | Erreurs, annulations, alertes critiques |
| color-background | #F9FAFB | Fond principal de l'app |
| color-surface | #FFFFFF | Cards, modals, composants |
| font-primary | Inter / Roboto (fallback) | Tous les textes UI |
| radius-default | 12px | Boutons, cards, inputs |
| spacing-unit | 8px | Base de la grille de spacing |

## 6.2 Composants Clés

| Composant | Variants | Comportement Offline |
| --- | --- | --- |
| VehicleCard | En file / Remplissage / Complet / Parti | Badge 'Données locales' si cache |
| SeatMap | 8 / 15 / 20 places, horizontal/vertical | Grisé si non-disponible offline |
| StatusBadge | 4 couleurs selon statut ENUM | Indicateur de fraîcheur des données |
| QRCodeView | Plein écran pour scan, mini pour liste | Généré localement si offline |
| PaymentBottomSheet | Orange / Wave / MTN + état loading/succès/erreur | Message clair si échec réseau |
| OfflineBanner | Bandeau persistant en mode offline | Disparaît à la reconnexion auto |

## 6.3 User Flows Critiques

### Flow 1 — Recherche & Réservation (Passager)

- Accueil → Saisir destination (autocomplétion)

- Liste véhicules filtrés → Sélectionner un véhicule

- Voir plan des sièges → Choisir son siège

- Récapitulatif → Choisir moyen de paiement mobile

- Confirmation paiement → QR Code généré (stocké offline)

- Notification push à l'approche du départ (80%, départ imminent)

### Flow 2 — Conducteur (Gestion File)

- Login conducteur → Sélectionner sa gare + destination

- Voir liste passagers réservés + plan du véhicule

- Passer en mode 'Embarquement' → Scanner QR codes

- Notification auto à 80%/90% → Confirmer départ à 100%

- Clôturer la course → Voir récapitulatif revenus

# 7. Sécurité & Conformité

| Exigence | Implémentation | Standard |
| --- | --- | --- |
| Authentification | JWT (15 min) + Refresh (7 jours) + OTP SMS pour inscription | OWASP Auth |
| Chiffrement données | AES-256 en transit (TLS 1.3) et au repos (données PII) | ISO 27001 |
| Paiements | Tokenisation mobile money, aucun numéro stocké en clair | PCI-DSS lite |
| QR Code anti-fraude | JWT signé avec expiration 24h + UUID unique par réservation | Custom |
| Sessions | Auto-expiration 30 min d'inactivité, révocation serveur | OWASP Session |
| Rate limiting | 100 req/min par IP, 20 req/min par user (Redis) | OWASP API |
| Audit logs | Toutes transactions conservées 12 mois (RGPD adapté) | RGPD / UEMOA |
| Validation inputs | Hibernate Validator + sanitisation XSS côté serveur | OWASP Input |

# 8. Roadmap Développement — Cursor AI Optimisé

## 8.1 Sprints de Développement

| Sprint | Durée | Livrables | Critère de sortie |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 Setup & Auth | 3 semaines | • Projet React Native initialisé (Expo Dev Client) • Backend Spring Boot + Docker Compose local • Auth JWT + OTP SMS (Africa's Talking API) • CRUD Users, Stations • Design system NativeWind configuré • CI/CD GitHub Actions basique | Auth E2E fonctionnel, tests unitaires > 70% |
| Sprint 2 Recherche & Réservation | 3 semaines | • API Vehicles + Queue (WebSocket) • Écrans recherche + filtres • SeatMap component • Flow réservation complet • Génération QR Code (online + offline) • Mode offline basique (AsyncStorage + MMKV) | Réservation E2E sans paiement < 3 min |
| Sprint 3 Paiement & Conducteur | 2 semaines | • Intégration Orange Money sandbox • Intégration Wave sandbox • Flow paiement complet + gestion erreurs • Module conducteur (scan QR, mise à jour statut) • Notifications push (FCM) | Paiement E2E en sandbox, taux succès > 95% |
| Sprint 4 Tests & Déploiement | 3 semaines | • Tests E2E Detox (parcours critiques) • Mode offline complet + sync • Déploiement Docker + Kubernetes (staging) • Soumission Play Store (beta fermée) • Monitoring Sentry + Grafana • Tests charge (JMeter : 500 users concurrent) | Uptime 99%+ sur staging, 0 bug P0 |

## 8.2 Configuration Cursor AI Recommandée

⚡ Optimisation Cursor AI pour ce projet • .cursorrules : Définir les conventions du projet (naming, patterns Redux, conventions API) • Cursor Composer : Générer les composants React Native à partir des specs de design system • Chat intégré : Debugging Spring Boot + résolution erreurs PostgreSQL/Hibernate • @Codebase : Permettre à Cursor de comprendre l'architecture complète pour suggestions cohérentes • Terminal AI : Génération scripts DevOps (Docker, migrations DB, scripts CI/CD) • Règle : Toujours fournir le contexte du design system Tailwind dans les prompts de composants

## 8.3 Fichier .cursorrules Recommandé

# Gare Mobile GB — Cursor Rules ## Stack: React Native 0.75 + Spring Boot 3.3 + PostgreSQL 16 ## Style: NativeWind Tailwind + Redux Toolkit + RTK Query ## Toujours : TypeScript strict, tests Vitest, offline-first ## Jamais : useEffect pour fetching (utiliser RTK Query) ## Nommage : PascalCase composants, camelCase fonctions, UPPER_SNAKE constantes

# 9. Intégrations Paiement — Détail Technique

| Provider | API | Couverture GB | Fallback | Sandbox |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orange Money | Orange Money API West Africa | Principale (60%+ users) | Wave | ✅ Disponible |
| Wave | Wave API Sénégal/GB | Secondaire (30% users) | MTN | ✅ Disponible |
| MTN Mobile Money | MTN MoMo API | Tertiaire | — | ✅ Disponible |
| Stripe | Stripe Payment Intents | Diaspora / cartes intl | — | ✅ Disponible |

⚡ Logique de fallback paiement 1. Tentative paiement Orange Money → timeout 30 sec 2. Si échec : proposer Wave → timeout 30 sec 3. Si échec : proposer MTN ou retenter plus tard 4. Réservation conservée 15 min en statut PENDING pendant les tentatives 5. Log tous les échecs pour analyse des taux de conversion par provider

# 10. Infrastructure & Déploiement

| Composant | Technologie | Configuration |
| --- | --- | --- |
| Containerisation | Docker + Docker Compose | Image Alpine, multi-stage builds |
| Orchestration | Kubernetes (K8s) | 2 replicas min, HPA sur CPU 70% |
| Cloud primaire | AWS (eu-west-1) ou OVH Gravelines | OVH recommandé : latence Afrique + coût −40% |
| CDN | CloudFlare | Tuiles carte offline + assets statiques |
| CI/CD | GitHub Actions | Build → Test → Staging → Prod (approval manuel) |
| Monitoring | Sentry (errors) + Grafana (métriques) | Alertes PagerDuty si uptime < 99% |
| Backup DB | pg_dump + S3 automatisé | Rétention 30 jours, test restore mensuel |

# 11. Risques & Mitigations

| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Connectivité réseau insuffisante | Haute | Critique | Mode offline-first complet, sync différée |
| Adoption conducteurs lente | Haute | Critique | Formation terrain, support WhatsApp, incentives |
| Échec intégration paiement mobile | Moyenne | Élevé | Sandbox dès S1, contrats API signés avant code |
| Fraude QR Code | Faible | Élevé | JWT signé + expiration 24h + UUID unique |
| Scalabilité à 10k users | Faible | Moyen | Tests charge JMeter dès S4, HPA Kubernetes |
| Barrière langue/alphabétisation | Haute | Moyen | UI iconographique, flux < 4 étapes, audio guide v2 |

# 12. Annexes

## 12.1 Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| Gare routière | Terminus de départ des taxis-brousse et minibus interurbains |
| Remplissage complet | Système où le véhicule ne part que quand toutes les places sont occupées |
| File d'attente | Ordre d'inscription des passagers pour un véhicule donné |
| XOF | Franc CFA Ouest-Africain, monnaie de la Guinée-Bissau |
| QR Code offline | Code QR généré localement avec signature cryptographique, valide sans internet |
| RTK Query | Outil de fetching et cache intégré à Redux Toolkit |

## 12.2 Contacts & Propriété

| Rôle | Responsabilité |
| --- | --- |
| Product Owner | Validation des priorités, acceptance criteria |
| Tech Lead Frontend | Architecture React Native, revues de code |
| Tech Lead Backend | Architecture Spring Boot, sécurité API |
| DevOps | Infrastructure Docker/K8s, CI/CD, monitoring |
| UX Designer | Design system, tests utilisateurs terrain |

Gare Mobile GB PRD v2.0 — Prêt pour développement Cursor AI — Mars 2026